新工科计划红外图像识别任务组第一次会议纪要

会议时间：2021年1月14日

会议地点：线上会议

与会老师：胡浩丰、李娇

与会学生：王思齐、白源韬、张越千、刘亦辰、张浩龙、周珉楠

记录人：周珉楠

会议内容：

- 前期部署的调研工作

  - 会上针对常见红外探测机芯的品牌及主要参数进行了讨论，包括分辨率、灵敏度、接口格式、测温区间以及重量等。确定了应该选用非制冷红外探测机芯作为个平台的任务载荷。

  - 对于红外镜头的焦距，应该考虑到需要识别的物体的实际大小，因此需要计算出不同镜头对应的最小可识别尺寸范围。

  - 应该考虑采用有网络接口的相机，可以简化视频传输的流程。

  - 我们需要考虑在地面和水面载具上与在飞行载具上的不同之处，主要包括：

    - 对体积和功耗的限制

    - 算力的限制

    - 图像传输方式的限制

- 可能面对的新问题

  - 目前高分辨率的红外探测机芯价格较高，与上次会议给出的预期报价相差较大，还需要进一步议价。

  - 红外相机与可见光相机的焦距是否匹配？

  - 红外相机对焦方式的选择

- 下一阶段工作计划

  - 争取预算或反复议价

  - 考虑预算不足的情况下如何合理部署红外相机

  - 利用网络上已有的红外数据集学习深度学习算法和在红外探测方面的应用。